Учкўприк туманининг 2-сектори ҳудудидаги маҳаллаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТА”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сектор ҳудудидаги 4 та МФЙларда 1.6 км ички йўлларни шағаллаштириш ва 2 та МФЙларда 5.2 км ички йўлларни асфальтлаш. | 1. 4 та МФЙда 1.6 км, тупроқ қопламали йўлларни шағалаштириш. Шағаллаштириш ишларини тумандаги юк ташиш транспортларини жалб этиш орқали уларни ёқилғиси учун маблағ ажратган ҳолда, ҳашар усулида ҳудуддаги шағал карьерлари ҳисобидан амалга ошириш. 2. 2 та МФЙда 5.2 км, ички кўчаларни асфальтлаш. Бунда, - 5.2 км йўлларни “ташаббусли бюджет” орқали; - 2.6 км йўлларни “Менинг йўлим” дастури орқали амалга ошириш. | 1 200 | Маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр 2024 йил апрел | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман ободонлаштириш бўлими, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 2. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш борасида 1 та сув қудуғи қазиш, 1 та сув минораси ўрнатиш ва 2.4 км ичимлик суви тармоғи тортиш. | 1. Маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар доирасида 1 та МФЙда 1 та сув қудуғи қазиш, 1 та сув минораси ўрнатиш ва 2.4 км ичимлик суви тармоғи тортиш. 2. 2 та МФЙларнинг аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш борасида 2 та сув қудуғи қазиш, 1 та сув минораси ўрнатиш ва 1.5 км ичимлик суви тармоғи тортиш масаласини 2024 йил ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш дастурига киритиш орқали амалга ошириш чораларини кўриш. | 1 000 | Республика бюджети ҳисобидан Республика бюджети ҳисобидан | 2023 йил декабр 2023 йил декабр 2024 йил сентябр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман сувтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 3. | Электр таъминотини яхшилаш мақсадида 3 та янги трансформатор ўрнатиш, 4 тасини таъмирлаш, 60 дона бетон устунлари ўрнатиш ва 2.5 км электр симларини янгилаш. | 1. Маҳаллалар инфратузил-масини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: - 1 та МФЙда 1 та янги трансформатор ўрнатиш, 1 тасини таъмирлаш, 35 дона бетон устунлари ўрнатиш; 2. “Ташаббусли бюджет” орқали: -2 та МФЙда 2 та янги трансформатор ўрнатиш, 3 тасини таъмирлаш, 25 дона бетон устунлари ўрнатиш ва 2.5 км электр тармоғи тортиш ишларини амалга ошириш. | 900 | Республика бюджети ва “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан Республика ва маҳаллий бюджет ҳисобидан | 2023 йил декабр 2024 йил сентябр | Учкўприк тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 4. | Сектор ҳудудидаги суюлтирилган газ истеъмолчиларига 1200 дона маиший газ балонлари етказиб бериш. | 1. Маҳаллалар инфратузилма-сини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: 1. Суюлтирилган газ истеъмолчиларига: 1200 дона маиший газ балонлари етказиб бериш чораларини кўриш. | 450 | Республика бюджети ва “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 5. | Ижтимоий соҳа муассасалари ва кўп қаватли уйларга 40 та локал қозон ўрнатиш, 25 та қозонхоналарни таъмирлаш, 3.1 км иссиқлик тармоғини таъмирлаш. | 1. Сектор ҳудудидаги 17 та ижтимоий соҳа муассасаларига (ПҚ-118-сон қарор) 40 та локал қозон ўрнатиш ва 3,1 км иссиқлик тармоғини таъмирлаш ишларини якунлаш. Жумладан, - 6 та мактабгача таълим (10-сонли, 11-сонли, 15-сонли, 21-сонли, 27-сонли, 37-сонли) муассасалари; - 9 та умумтаълим мактаблари (8-сонли, 9-сонли, 10-сонли, 11-сонли, 31-сонли, 38-сонли, 41-сонли, 47-сонли,54-сонли); - 2 та соғлиқни сақлаш (Истикбол ОШП, Кумарик ОШП (58-ОП га карашли)) муассасаларига ДХШ асосида қозон ўрнатиш, қозонхоналарни ва иссиқлик тармоқларини таъмирлаш. | 2 104,9 | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва маҳаллий бюджет ҳисобидан (бюджет параметри доирасида) Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ноябр 2023 йил ноябр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 6. | Куз-қиш мавсуми учун аҳолига тонна ва ижтимоий соҳага 21,7 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун 52 та МФЙ ахоли хонадонларига 11.8 тонна кўмир етказиб бериш. 2. 6 та мактабгача таълим (154.1 тонна), 9 та мактаб (1 562,9 тонна) ва 2 та соғлиқни сақлаш (21,7 тонна) муассасаларида 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун жами 1 738,7 тонна кўмир жамғариш. | 3 500 1564,8 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2023 йил ноябр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 7. | Сектор ҳудудидаги 1 та кўп қаватли уйларни том қисмини, 5 тасини фасадини, 4 тасини подъездларини таъмирлаш, 10 та темир эшиклар ўрнатиш ва 7 та уйларнинг ертўлаларини тартибга келтириш. | 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш бўйича белгиланган вазифаларга асосан: - 2 та МФЙдаги 1 та кўп қаватли уйларни том қисмини, 5 тасини фасадини, 4 тасини подъездларини таъмирлаш, 10 та темир эшик ўрнатиш ва 7 тасини ертўлаларини таъмирлаш; | 650 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ноябр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 8. | Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида 200 дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. | Сектор ҳудудидаги 1.5 км узунликдаги кўчаларга 144 дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 300 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, туман ободонлаштириш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 9. | Сектор ҳудудидаги 1 та мактабгача таълим муассасаси, 1 та мактаб, 1 та соғлиқни сақлаш муассасаси объектларини таъмирлаш. | 1. 1 та мактабгача таълим, 1 та мактаб, 1 та соғлиқни сақлаш муассасаси, объектларини жорий таъмирлаш таъмирлаш ишларини бюджет параметрлари доирасида амалга ошириш. 2. Мукаммал таъмирлаш ва реконструкция қилиш талаб этиладиган 3 та ижтимоий соха муассасаларини 2024 йил Инвестиция дастуриган киритиш юзасидан асосаланган таклиф тайёрлаш. | 13 000 13 000 | Республика бюджети ва маҳаллий бюджет ҳисобидан (бюджет параметри доирасида) Республика бюджети ҳисобидан | 2023 йил ноябр 2023 йил декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, Соғлиқни сақлаш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 89 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 2 км лотоклар ўрнатиш, 23 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 33 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир МФЙларга 4 та тик суғориш қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. 2. Суғориш сувларини йўқотилишини олдини олиш мақсадида: - МФЙларда 2 км латоклар ўрнатиш. - 9 та МФЙларда 23 км ариқларни тозалаш. | 480 | Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари Кенгаши ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 11. | Сектор ҳудудидаги 9 та МФЙлардан чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. 5 та МФЙда 5 та чиқиндилар учун жой ажратиш ва махсус контейнерлар ўрнатиш. 2. 9 МФЙларда чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 3. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 15 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 12. | 8 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 62 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 3 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 5 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 4 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 110 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-ноябр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 13. | Маҳаллалар ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаш. | 1. 26 та кўчаларда 200 та манзарали, 100 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 100 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 75 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Секторга бириктирилган маҳаллалардаги 174 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 144 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестиция лойиҳаларига 30 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестиция масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 16. | Ёшлар билан ишлаш, 565 нафар ишсизлар, 326 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳалллардаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Бешта ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4. Касб-ҳунарга ўқиш истагида бўлган 21 нафар ёшларни тадбиркорлик марказларида касбга ўқитишни ташкил қилиш. 5. Тадбиркорликни бошлаш учун кредит олиш истагида бўлган ишсиз 7 нафар ёшларга кредит олишларига ёрдам кўрсатиш. | 300 | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, тижорат банки кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчилари |
| 17. | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 45 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 1 300 млн.сўм | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 18. | “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган 96 нафар ишсизлар ва аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзиб банд қилиш учун субсидия ва кредитлар ажратиш. | 1. Маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар учун субсидия ва кредит ҳисобига иссиқхоналар қуриб бериш, тегишли мутахассисларни бириктириш орқали мини кластерларлар ташкил этиш воситасида маҳсулотни етиштиришдан уни сотишгача бўлган жараён бўйича доимий амалий-услубий кўмак бериш. 2. Иссиқхоналарда етиштирилган маҳсулотларни марказлаштирилган ҳолда харид қилиш ва сотиш тизими (бир маҳалла – бир маҳсулот тамойили)ни, жорий этиш, тумандаги мавжуд деҳқон бозорларида махсус жойлар ажратиш ҳамда махсулотларни сотиш ишларини тизимли ташкил этиш. 3. Мазкур дафтарларга киритилганларнинг эҳтиёж ва уй шароити, имконият ва салоҳиятини ўрганган ҳолда имтиёзли кредит ва субсидиялар асосида йирик ва майда шоҳли уй ҳайвонлари, паррандалар билан таъминлаш. 4. Дафтарларга киритилган ишсизларни касбга йўналтириш (сут, жун ва терини қайта ишлаш, тўқимачилик, тикувчилик ва бошқалар) бўйича ўқув курсларини ташкил этиш. | 40 | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғинлари бешлиги |
| 19. | 40 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш. | 1. 9 МФЙда фуқароларга ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмаклашиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперацияларга бириктириш. | **** | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 20. | Банд бўлмаган 5 нафар аҳолини ҳунармандчилик, 56 нафарини касаначилик ва 7 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1. Қумариқ МФЙда 1 та, Ғиждон МФЙда 2 та, Истиқбол МФЙда 2 та фуқароларни ҳунармандчилик фаолиятини бошлашларига кўмаклашиш. 2. 15 нафар фуқароларни QUMARIQOBOD TEKSTIL ICHKга касаначи асосида, 21 нафар фуқароларни "Билол тех Гроуп" о/кга, 20 нафар фуқароларни "GENTE FELICE" МЧЖга ишга жойлаштириш. 3. 7 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | **** | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Тадбиркорлик йўналишида 11 та кичик ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш. | - Саноат йўналишида Янгийўл МФЙда 2 та, Мирзахўжа МФЙда 1 та, Бешкапа МФЙда 1 та жами 4 та лойиҳани ишга тушириш. - Хизмат кўрсатиш йўналишида Мирзахўжа МФЙда 3 та, Ғози Ғиждон МФЙда 2 та, Палохон МФЙда 2 та жами 7 та лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 675 | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг инвестициялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестициялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 22. | Кичик саноат зоналар ва микромарказлар ташкил этиш. | - 1 МФЙ ҳудудида бўш турган 1 та бино ер майдонида хизмат кўрсатиш йўналишда микромарказлар ташкил этиш. | 820 | Ташаббускор маблағи, тижорат банки кредити | 2023 йил октябр-декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестициялар бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 23. | Автомобиль йўли бўйида жойлашган хонадонларни ипотека кредитларидан фойдаланган ҳолда қайта қуриш орқали 1 қаватида савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | 5 МФЙда автомобил йўл бўйида жойлашган 12 та хонадонларга ипотека кредитларидан фойдаланган ҳолда, 2 қаватли қилиб қайта қуриш орқали 1 қаватида хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш. | 3000 | Аҳоли маблағи, тижорат банки кредити ҳисобидан | 2023-2024 йилларда | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 24. | Сектор ҳудудидаги маҳаллаларда бўш турган 1 та объектлар ва 5 гектар ер майдонларини аукцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган ерлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Бўш ер майдонларини “Yerelektron” ААТ платформасига тегишли ташкилотлар билан келишиш учун жойлаштириш. 3. Келишилган жойларни аукционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр 2023 йил ноябр 2023-2024 йилларда | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 25. | Фаолият кўрсатмаётган 3 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш ҳамда 2 та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш. | 1. Фаолият кўрсатмаётган 3 та субъектлар билан учрашиш ва уларни муаммоларини аниқлаш, фаолиятини тиклаш бўйича масъуллар билан биргаликда амалий кўмак бериш. 2. Кам қувватда ишлаётган 2 та корхоналар фаолиятини бирма-бир таҳлил қилиш, улар фаолиятида юзага келган муаммоларни бартараф этиш орқали тўла қувватга олиб чиқиш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман солиқ инспекцияси, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 26. | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Секторга бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2023 йил октябр-декабр | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 27. | Томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 150 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. 9 та маҳаллаларда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 94 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 28. | 22 та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис” дастурига жалб этиш. | - Сектор ҳудудидаги 9 та МФЙларда салоҳиятли, фаолиятини бошлаганига 2 йил бўлган, 51 тадан ортиқ янги иш ўрни яратадиган тадбиркорларни аниқлаш. - Дастур доирасида бериладиган имтиёз ва преференцияларни тадбиркорлик субъектларига етказиш. - Дастурга киритиш истагини билдирган 22 та тадбиркорлик субъектлари билан ҳамкорлик шартномаси тузиш (ВМҚ-279-сон қарорига асосан). - Тадбиркорлар томонидан тузилган ҳамкорлик шартномаси бўйича ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. |  | Ташаббучкор тадбиркорлар маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидагн | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 29. | Сектор ҳудудидаги 6 гектар захирага қайтарилган ёки 1 гектар янги ўзлаштирилган ер-майдонларида деҳқон хўжаликларини ташкил этиш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасида бўлган ер майдонларини аҳолига ажратиш орқали деҳқон хўжаликлари ташкил этиш ҳамда фуқароларни бандлигини таъминлаш. 2. Сектор ҳудудида 1 гектар ер майдонларини ўзлаштириш, ишсиз ҳамда миграциядан қайтиб келган фуқароларга деҳқон хўжалиги ташкил этиш учун бириктириб бериш. |  | Маҳаллий бюджет, корхона ва ташкилотлар ҳамда аҳоли маблағлари ҳисорбидан | 2023-2024 йиллар давомида | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Кадастр агентлиги туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 140 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 31. | Боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | 9 МФЙда боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарни фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | - | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 32. | Тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | 9 МФЙда 19 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | 9 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 33. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | 1. 9 МФЙда эҳтиёжманд ёлғиз аёлларни уй-жой билан таъминлашга кўмаклашиш. 2. 9 МФЙда эҳтиёжманд ёлғиз аёлларни уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | **** | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 34. | Сектор ҳудудидаги маҳаллаларда аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида 5 та маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 1 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида секторга бириктирилган ҳар бир маҳаллада ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Сектор ҳудудидаги маҳаллар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. | 2500 | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | Ҳар ойда камида бир маротаба Доимий Ҳар ойда камида бир маротаба | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчилар, Хотин-қизлар фаоллари |
| 35. | Маҳаллаларда “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. Жиноятчилик ошган маҳаллаларда нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | **** | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Учкўприк тумани 2-сектор раҳбари, Учкўприк тумани ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, профилактика инспекторлари, Ёшлар етакчилари |